**福建农林大学**

**计算机与信息学院**

**专业实习(训)小组开发计划书**

|  |  |
| --- | --- |
| 实训名称： | 2016级软件工程实践 |
| 实训题目： | 进销存管理系统 |
| 姓名学号： | 谭志强3156016068 |
| 姓名学号： | 黄超3156016077 |
| 年级专业： | 2016级软件工程 |
| 实训地点： | 宝玲楼402 |
| 导 师： | 邓圣樟 |
| 实习单位： | 福建东方锐智信息科技集团有限公司 |
| 完成起止日期： | 2019.06.17—2019.07.09 |

2019年 7月 7日

1. **项目分析**

本小组由两个成员组成，项目主要针对商品销售部门的进货销售管理。

项目的设计和完成涉及用户登陆界面设计，基本资料维护，采购资料维护，库存查询，报表导出，以及权限管理和销售管理功能的实现，后期报告、ppt整理等部分。

1. **小组开发计划方案**
2. **项目分工**

|  |  |
| --- | --- |
| 分工细化 | 主要负责人 |
| 用户登陆界面设计 | 黄超 |
| 基本资料维护 | 黄超 |
| 采购资料维护 | 黄超 |
| 库存查询 | 黄超 |
| 销售管理 | 谭志强 |
| 权限管理 | 谭志强 |
| 报表导出 | 谭志强 |
| ppt设计 | 黄超 |

1. **项目计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **系统开发日程计划** | |
| 2019-6-24  （星期一） | 数据库设计  项目需求分析 |
| 2019-6-25  （星期二） | 数据库编写  项目功能分析 |
| 2019-6-26  （星期三） | 登录界面设计  报表导出格式设计 |
| 2019-6-27  （星期四） | 登陆功能实现  报表导出功能实现 |
| 2019-6-28  （星期五） | 销售员资料维护功能实现  商品资料维护功能实现 |
| 2019-6-29  （星期六） | 客户资料维护功能实现  销售功能实现 |
| 2019-7-1  （星期一） | 供应商资料维护实现  销售退货功能实现 |
| 2019-7-2  （星期二） | 商品购入功能实现  商品退货功能实现 |
| 2019-7-3  （星期三） | 管理员权限功能实现  普通户权限功能实现 |
| 2019-7-4  （星期四） | 查询库存功能实现  统计界面实现 |
| 2019-7-5  （星期五） | 逻辑功能完善  前端界面美化 |
| 2019-7-6  （星期六） | 编写文档  编写PPT |